ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի

Անի համայնքի ավագանու 2025 թվականի

մարտի 27-ի N 32-Ա որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմվել է՝ Հայաստանի հանրապետության Շիրակի մարզի Անի համայնքի ղեկավար Արման Սարիբեկյանի կողմից**

**Հաստատվել է՝ Հայաստանի հանրապետության Շիրակի մարզի Անի համայնքի ավագանու 2025 թվականի մարտի 27-ի N 32-Ա որոշմամբ**

**ՔԱՂԱՔ ՄԱՐԱԼԻԿ 2025 թվական**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ........................................................................................3

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ.............................. ..............................................................4

ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ....................................................................................................7

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ................................................................ .....................25

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ........... ....................................25

ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ)................................ ...............................32

ՏԱՊ-ՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ...............................................................................................35

# **Ներածություն**

2017 թվականի նոյեմբերին «Վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքի պահանջով ձևավորվեց Անի համայնքը՝ իր մեջ ներառելով 19 բնակավայրեր: Անի համայնքը գտնվում է Շիրակի մարզի Արևմտյան մասում։ Համայնքը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով, բնական և իրենցից պատմական մեծ արժեք ներկայացնող քարանձավներով:

Համայնքի բնակչության 48․8%-ը կանայք են, 51․2%-ը՝ տղամարդիկ:

Բնակչության տարիքային կազմը՝

* 0-6 տարեկանները 1683 հոգի են, որոնցից 772-ը աղջիկներ են, 911-ը տղաներ:
* 7-18 տարեկանները 3846 հոգի են, որոնցից 1763-ը աղջիկներ են, 2083-ը տղաներ:
* 18-63 տարեկանները 15212 հոգի են, որոնցից 7256-ը կանայք են, 7956-ը տղամարդիկ:
* 63-ից բարձր տարեկանները 3424 հոգի են, որոնցից 1951-ը կանայք են, 1473-ը տղամարդիկ:

Հատուկ կարիքներ ունեցող խմբերը՝

* Հաշմանդամություն ունեցող անձինք 1149 են, որոնցից 646-ը կանայք են, 503-ը՝ տաղմարդիկ:
* Կենսաթոշակառունները 2717-ն են, որոնցից 1637-ը կանայք են, 1080-ը տղամարդիկ:
* Միայնակ կենսաթոշակառուները 115 հոգի են, որոնցից 85-ը կանայք են, 30-ը տղամարդիկ:
* Միածնող երեխաները 75-ն են, որոնցից 36-ը աղջիկ, 39-ը տղա:
* Նպաստառու ընտանիքները 783 են, որից 27-ը՝ կին գլխավորով ընտանիքներ են,
* Ժամանակավոր կացարաններում բնակվող ընտանիքները 60-ն են:
* Երեք և ավել երեխա ունեցող ընտանիքները՝ 361-ը:

Տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ ՏԱՊ) համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

**Համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝**

* համակարգելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ՝ ՏԻՄ) տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատելու համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառելու համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկելու համախառն ռեսուրսները և բացահայտելու պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբելու համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները համայնքի հնգամյա զարացման ծրագրով (այսուհետէ ՀՀԶԾ) սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապելու նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնելու նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակելու տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

**Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

Անին մաքուր, բարեկարգ և զարգացող բազմաբնակավայր համայնք է, որն ունի բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ և որտեղ մատուցվում են հանրային բոլոր ծառայությունները: Համայնքի զարգացման տեսլականն է`ունենալ զարգացած գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսության մեջ ապահովել ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդնումը: Ապահովել գյուղատնտեսության զարգացումը` ոռոգման և խմելու ջրերի հին համակարգերի հիմնանորոգման, նոր համակարգերի ստեղծման, ավանդական գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման աջակցության և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ գյուղատնտեսության զարգացման՝ փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման, տոհմային խոշոր եղջերավոր կենդանիների ձեռքբերման, ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների ստեղծման և փոքր, միջին ու մեծ ջերմոցների ստեղծման միջոցով։Բարելավել ենթակառուցվածքների վիճակը:Բարձրացնել տարերային աղետներից պաշտպանվածության մակարդակը: Բարելավել ազգաբնակչության կենցաղային պայմանները: Հնարավորինս աջակցել խոցելի խմբերին: Բարձրացնել բնակիչների մասնակցությունը համայնքի գործերի կառավարմանը: Համայնքում բարելավել գործարար միջավայրը, խթանել նոր ներդրումների ներգրավումը և արտադրակն ձեռնարկությունների հիմնումը:

Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար **համայնքի ռազմավարությունն է՝**

* ապահովել համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի աստիճանական ինտեգրումը և համաչափ զարգացումը՝ չխորացնելով նրանց միջև առկա տարբերությունները և զարգացման անհամաչափությունները,
* համայնքում անասնապահության զարգացում և անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալների աստիճանական մեծացում՝ անասնագլխաքանակի տարեցտարի ավելացման և անհրաժեշտ քանակությամբ անասնակերի ապահովման միջոցով,
* համայնքում կաթի, մսի, բրդի հանձնման և վերամշակման արտադրամասերի ստեղծում և գործարկում,
* համայնքում մեղվապահության ընդլայնում և էկոլոգիապես մաքուր մեղրի արտադրության աստիճանական զարգացում,
* համայնքի սեփականություն համարվող ենթակառուցվածքների պահպանում, շահագործում, նորոգում և զարգացում,
* միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում, ջրահեռացման և արտաքին լուսավորության համակարգերի անցկացում, ճանապարհային նշանների տեղադրում,
* համայնքի բնակչության սոցիալ–տնտեսական պայմանների աստիճանական բարելավում՝ մատուցվող հանրային ծառայությունների տեսակների (ջրամատակարարում և ջրահեռացում, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, տրանսպորտ և կապ, նախադպրոցական կրթություն, արտադպրոցական դաստիարակություն, մշակույթ, առողջապահություն և սպորտ, սոցիալական պաշտպանություն և այլն) շրջանակի ընդլայնման, հասանելիության ու մատչելիության ապահովման և որակի անշեղ բարձրացման միջոցով,
* համայնքի ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, համայնքային կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների աստիճանական հզորացում, տեղական ժողովրդավարության ամրապնդում, համայնքում պատշաճ կառավարման սկզբունքների հետևողական իրականացում,
* ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության, հրապարակայնության և հաշվետվողականության մակարդակների հետևողական բարձրացում,
* համայնքի ֆինանսական կառավարման համակարգում հստակ մեխանիզմների, գործիքների ներդրում և հետևողական կիրառում,
* նոր աշխատատեղերի ստեղծում և համայնքից միգրացիայի նվազեցում, բնակչության թվաքանակի կայունացում:

համայնքում գյուղատնտեսության (հողագործության, անասնապահության, թռչնապահության, մեղվապահության) աստիճանական զարգացում՝ տնամերձերի, վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման միջոցով,

* համայնքի միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների բարկարգում և լուսավորում,
* Պատմամշակութային տուրիզմի զարգացում
* Գյուղատնտեսության արդյունավետության բարձրացում և արտադրանքի ծավալների աճ
* Մեքենատրակտորային պարկի թարմացում
* Խմելու ջրի մատակարարման ցանցի բարեկարգում
* Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների վերանորոգում և շքամուտքերի բարեկարգում:
* Աղբարկղերի ձեռքբերում
* Խաղահրապարակների կառուցում բոլոր բնակավայրերում
* Կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրում
* Լուսավորության ցանցի արդիականացում, էներգիախնայող համակարգերի ներդրում, վերգետնյա մալուխային ցանցի ստորգետնյա անցկացում, համակարգի հուսալիության բարձրացում:
* Բնակավայրերի կանաչապատ տարածքների ընդլայնում
* Ջրամատակարարման համակարգերի վերգետնյա հատվածները ջերմամեկուսացում
* համայնքի կենտրոնի հետ բոլոր բնակավայրերի հասարակական տրանսպորտի գործունեության ապահովում,
* համայնքի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտներում ենթակառուցվածքների ընդլայնում և բարելավում,
* Կառուցել նոր կոյուղագծեր
* համայնքի բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում՝ բնակելի շենքերի ու առանձնատների գազաֆիկացման, խմելու և տեխնիկական ջրի ջրամատակարարման արտաքին և ներբնակավայրային համակարգերի նորոգման և շահագործման, աղբահանության և սանիտարական ծառայությունների կազմակերպման և մատուցման ճանապարհով,
* բնակչությանը հանրային ծառայություններ մատուցող համայնքային հիմնական ենթակառուցվածքների (բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերի, մանկապարտեզների, մշակույթի տների և ակումբների, գրադարանների, բուժկետերի) շենքերի հիմնանորոգում կամ վերակառուցում,
* համայնքի գործարար միջավայրի բարելավում և տնտեսական զարգացում՝ նոր աշխատատեղեր ստեղծող անհատ ձեռներեցներին և կազմակերպություններին խրախուսելու (օրինակ, հողհատկացման, տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու) միջոցով,
* ակտիվացնել համայնքի համագործակցությունը պետության, միջազգային և տեղական կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի հետ՝ համայնքային տնտեսությունում լրացուցիչ ներդրումներ ապահովելու նպատակով
* ինչպես նաև երեխաների հաճախելիության վրա։ Հանդերձարանի կառուցումը հնարավորությ**Համայնքի 2024-2025 թվականներին նախատեսված ոլորտային ծրագրեր**
* ***Կոմունալ ենթակառուցվածք /ճանապարհաշինություն/***

(Ոլորտի անվանումը)

* **ՀՀ Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքի Հր. Շահինյան փողոցի (Մարալիկ 1-ին հատված, Կմ 0+000-Կմ 0+520) հիմնանորոգում**

(Ծրագրի անվանումը)

**ՀՀ Շիրակի մարզի Անիի համայնքապետարան**

(Ծրագիրը ներկայացնող կազմակերպությունը, ստորաբաժանումը կամ խումբը)

* **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 298 861,236 հազար դրամ**
* **Ծրագրի տեսակը կամ գնվող ապրանքը - 12 ամիս**

* **€** Ծառայությունների մատուցում **€** Սպասարկում **€ Ընթացիկ նորոգում** **€** Գույքի ձեռքբերում
* **€** Կապիտալ նորոգում **€ Վերականգնում** **€** Ընդլայնում **€** Փոխարինում **€** Նորը **€** Այլ
* **Ծրագրի հիմնավորումը**

Անի համայնքի Մարալիկ բնակավայրի տարածքով անցնող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի շինարարական աշխատանքների ընթացքում, միջպետական նշանակության Մ 1 ավտոմոբիլային ճանապարհի այլընտրանքային անցանելությունը ապահովելու համար շուրջ 3 տարի օգտագործվել է բնակավայրի կառուցապատ տարածքի կենտրոնով անցնող Հ. Շահինյան փողոցը:

Ծանրաբեռնված բեռնատար ավտոմեքենաների ինտենսիվ երթևեկության արդյունքում ամբողջությամբ քայքայվել է 1023 գծ. մետր երկարության փողոցը և այն ենթակա է հիմնանորոգման:

Ծրագիրը ընդգրվել է 2024 թվականի սուբվենցիոն ծրագրում:

* **Ծրագրի նպատակները**

Ճանապարհային ցանցի վերակառուցում, հուսալի և անվտանգ ճանապարհի կառուցում, որը կապահովի բնակիչների հարմարավետ տեղաշարժը, կբարձրանա քաղաքի գրավչությունը և բնակչության բարեկեցությունը

* **Ծրագրի խնդիրները**
* Կարիքի ուսումնասիրություն և գնահատում, ֆինանսական աղբյուրի հստակեցում, ծրագրային փաստաթղթերի մշակում, գնման գործընթացի կազմակերպում
* **Ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի իրականացման քայլերը / գործողությունները** | **2023 թ 2024թ** | | | | | | | | | | | |
| **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Կարիքի հիմնավորում | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Ծրագրի հայտի ներկայացում |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Գնման գործընթացի իրականացում |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Շինարարական աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |
| **6.** | Ավարտական փաստաթղթերի ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |

* **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները**
* Ժամանակակից պահանջներին համապատասխան անվտանգ, հարթ ճանապարհի հիմնանորոգում
* **Կապը այլ ծրագրերի հետ**
* Կապ սոցիալ-տնտեսական սուբվենցիոն ծրագրերի հետ

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | *Անի համայնքի Ձիթհանքով, Մարալիկ, Լանջիկ, Սառնաղբյուր բնակավայրերի ներբնակավայրային փողոցների և Սառնաղբյուր, Շիրակավան բնակավայրեր տանող ճանապարհների ասֆալտապատում* |
| **Մարզ** | *ՀՀ Շիրակի մարզ* |
| **Համայնքը /համայնքները** | *Անի համայնք (Ձիթհանքով, Մարալիկ, Լանջիկ, Սառնաղբյուր, Շիրակավան բնակավայրեր)* |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | *Անի համայնքի Ձիթհանքով բնակավայրը մարզկենտրոնից գտնվում է 40 կմ, իսկ մայրաքաղաք Երևանից՝ 112 կմ հեռավորության վրա:*  *Անի համայնքի Մարալիկ քաղաաքը մարզկենտրոնից գտնվում է 27 կմ հեռավորության վրա, իսկ մայրաքաղաք Երևանից՝ 92 կմ:*  *Անի համայնքի Լանջիկ բնակավայրը մարզկենտրոնից գտնվում է 40 կմ հեռավորության վրա, իսկ մայրաքաղաք Երևանից՝ 80 կմ:*  *Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայրը մարզկենտրոնից գտնվում է 42 կմ, իսկ մայրաքաղաք Երևանից՝ 102 կմ հեռավորության վրա:*  *Անի համայնքի Շիրակավան բնակավայրը մարզկենտրոնից գտնվում է 17 կմ, իսկ մայրաքաղաք Երևանից՝ 120 կմ հեռավորության վրա:* |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | *2024 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքի հաշվառված բնակչություն թիվը կազմում է 23058 մարդ,*  *Ձիթհանքով բնակավայրի բնակչության թիվը՝ 1459 մարդ, Մարալիկ քաղաքի բնակչության թւվը՝ 7251 մարդ,*  *Լանջիկ բնակավայրի բնակչության թիվը՝ 942 մարդ, Սառնաղբյուր բնակավայրի բնակչության թիվը՝ 3576 մարդ, Շիրակավաբ բնակավայրի բնակչության թիվը՝ 785 մարդ։* |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | *Շիրակավան բնակավայրը հանդիսանում է սահմանամերձ բնակավայր:* |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | *-* |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | *Առկա է. ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերը հաստատվել են 2022 թ.* |
| **Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝**  **- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,**  **- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,**  **- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,**  **- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | *Անի համայնքի 19* *բնակավայրերից 10-ը /Շիրակավան, Լուսաղբյուր, Իսահակյան, Աղին, Սարակապ, Ջրափի, Հայկաձոր, Բագրավան, Անիավան և Անիպեմզա/ չունեն կենտրոնացված ջրամատակարարում, իսկ մասնակի կոյուղի ունեն Մարալիկ, Ձորակապ, Շիրակավան, Իսահակյան, Ջրափի և Աղին բնակավայրերը։*  *Ջրամատակարարման համակարգից օգտվում են համայնքի բնակչության 83%-ը, իսկ ջրահեռացման համակարգերից 44 %-ը: Համայնքի բնակչության ջրամատակարարման տևողությունը կազմում է օրական 14-24 ժամ։*  *Անի hամայնքի բոլոր բնակավայրերը գազաֆիկացված են և բնական գազից օգտվում են ազգաբնակչության 75 %-ը։*  *Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 44464,68 հա, որից գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են 39021.85 հա, վարելահողեր՝ 14950.91 հա: Համայնքի ոռոգելի վարելահողերը կազմում են 913.7 հա, տեսակարար կշիռը՝ 6.1 %, որից օգտվում են բնակչության միայն 12 %-ը:*  *Համայնքի բնակավայրերում փողոցների գիշերային (արտաքին) լուսավորության ցանցն ապահովում է համայնքի անհրաժեշտ գիշերային լուսավորության ծածկույթի 65 %-ը։ Համայնքի բնակավայրերում առկա փողոցների գիշերային լուսավորության 79%-ը ԼԵԴ տիպի* *էներգախնայող լուսատուներ են։* |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | *Ծրագրով նախատեսվում է ասֆալտապատել՝*  *Ձիթհանքով բնակավայրի ներբնակավայրային 3-րդ փողոցի* ***700*** *գծ. մետր երկարության հատվածը.*  *Մարալիկ քաղաքի ներբնակավայրային Երիտասարդական փողոցի* ***762*** *գծ. մետր երկարության հատվածը.*  *Լանջիկ բնակավայր մտնող կենտրոնական 1-ին և 2-րդ փողոցների* ***1348*** *գծ. մետր երկարության հատվածը.*  *Սառնաղբյուր բնակավայր տանող ճանապարհի* ***1024*** *գծ. մետր հատվածը և* *ներբնակավայրային թիվ 9 փողոցի* ***796*** *գծ․ մետր հատվածը.*  *Շիրակավան բնակավայրեր մտնող ճանապարհի* ***461*** *գծ. մետր երկարության հատվածը․*  ***Ընդամենը ճանապարհներ՝ 5091 գծ․ մետր, մակեսը՝ 47 467․62 քառ․ մետր։***  ***Ծրագրի շահառուների թիվը կազմում է 14013 մարդ, տնային տնտեսությունների թիվ՝ 3320:***  *Ձիթհանքով, Մարալիկ, Լանջիկ և Սառնաղբյուր բնակավայրերի հիմնանորգման ենթակա ներբնակավայրային և Շիրակավան բնակավայրեր մտնող ճանապարհները հիմնականում գրունտային են և գտնվում են քայքայված ու անբարեկարգ վիճակում: Իսկ Սառնաղբյուր տանող ճանապարհը հիմնականում ասֆալտապատ է, սակայն 796 գծ. մետր հատվածը գտնվում է խիստ քայքայված և անբարեկարգ վիճակում: Ճանապարհների քայքայվածության պարճառով լուրջ դժվարություններ են ստեղծվել տրանսպորտային միջոցների, գյուղատնտեսական մեքենաների ու մեխանիզմների, ինչպես նաև հետիտն երթևեկության համար: Ստեղծված իրավիճակը խոչնդոտում է նաև գյուղացիական տնտեսությունների կողմից գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության և իրացման գործընթացին: Բնակավայրերը հարուստ են պատմամշակութային հուշարձաններով և ճանապարհների բարեկարգ վիճակը մեծապես կնպաստի զբոսաշրջության զարգացմանը:* |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | *Ծրագրի իրականացման արդյունքում Ձիթհանքով, Մարալիկ, Լանջիկ, Սառնաղբյուր և Շիրակավան բնակավայրերը կապահովվեն ներբնակավայրային և բնակավայր մտնող բարեկարգ ճանապարհներով: Բավարար և հարմարավետ պայմաններ կապահովվեն տրանսպորտային միջոցների, գյուղատնտեսական մեքենաների ու մեխանիզմների, ինչպես նաև հետիոտն երթևեկության համար: Կապահովվի տրանսպորտային միջոցների և գյուղատնտեսական մեքենաների անխափան աշխատանքը: Արդյունավետ պայմաններ կստեղծվեն գյուղացիական տնտեսությունների կողմից գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության և իրացման գործում: Այն կնպաստի բնակավայրերում տուրիզմի զարգացմանը:*  *Ծրագրի ակնկալվող արդյունքներն են.*   * *Բնակավայրերի* ***14013*** *բնակիչների և բնակավայրեր այցելող քաղաքացիների երթևեկության համար կապահովվեն անվտանգ և հարմարավետ պայմաններ:* * *Կկանխվեն տրանսպորտային միջոցների հնարավոր վթարները և քայքայումը:* * *Կաշխուժանա գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության և իրացման գործընթացը:* * *Նպաստավոր պայմաններ կապահովվեն զբոսաշրջության զարգացման համար:* |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | * *Ներբնակավայրային և բնակավայրեր տանող ճանապարհների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն և գնահատում, առավել քայքայված հատվածների նշագծում և աշխատանքների ծավալի հաշվարկում:* * *Համապատասխան որակավորում ունեցող կազմակերպությանը տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության պատվիրում, համապատասխան եզրակացությունների ստացում:* * *Հանրային լսումների անցկացում:* * *Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում։* * *Տեխնիկական պայմանների ապահովում:* * *Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթների կազմակերպում:* * *Մրցույթի արդյունքների ամփոփում, մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության, ինչպես նաև տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ համապատասխան պայմանագրերի կնքում։* * *Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում։* * *Աշխատանքների ընթացքի և որակի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանության պարբերաբար ստուգում։* * *Ըստ անհրաժեշտության՝ կապալառուի կողմից իր միջոցների հաշվին, տեխնիկական հետազոտությունների ու փորձարկումների իրականացում։* * *Ֆինանսական ներդրման համայնքային մասնաբաժնի համաֆինանսավորման ապահովում։* * *Աշխատանքների հանձնում-ընդունում և շինարարական օբյեկտների ավարտական ակտի (շահագործման թույլտվություն) ձևակերպում։* |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | Ծրագրով նախատեսված ծախսերը կապիտալ բնույթի են: Ծրագրի իրականացման, գնումների գործընթացի կազմակերպման արդյունքում ձևավորված վերջնական արժեքի չափով կավելանա համայնքին պատկանող հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքը: Կունենանք բարեկարգ ներբնակավայրային և միջբնակավայրային ավտոճանապարհներ և հետիոտն անցումներ: |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | *Ծրագրի շահառուները Անի համայնքի Ձիթհանքով, Մարալիկ, Լանջիկ, Սառնաղբյուր և Շիրակավան բնակավայրերի* ***14013*** *բնակիչներն են, ինչպես նաև ճանապարհներից օգտվող այլ քաղաքացիները, ովքեր հնարավորություն կունենան երթևեկել բարեկարգ և անվտանգ ճանապարհներով:*  *Բոլոր բնակիչները ստանալու են ուղղակի օգուտ ծրագրի իրականացումից:* |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | *Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում համապատասխան բնակավայրերում կստեղծվեն 20-25 ժամանակավոր բանվորական և մասնագիտական աշխատատեղեր: Հիմնական աշխատատեղեր չեն ստեղծվի:* |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | *Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն` 904061.6 հազ. դրամ*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ***Պլանը /Հազար դրամ/*** | ***Փաստացի /Հազար դրամ/*** | ***Տոկոսը*** % | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները*** *այդ թվում՝* | *1048246.7* | *1017048.6* | *97.0* | | *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | *904061.6* | *890455.7* | *98.5* | | *- Սեփական եկամուտներ* | *272723.8* | *262492.9* | *96.2* | | *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | *202901.1* | *183967.9* | *90.7* | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,*** *որից՝* | *1138290.1* | *1011710.6* | *88.9* | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | *905305.1* | *859209.2* | *94.9* | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | *291701.0* | *209876.4* | *71.9* | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,****որից՝* | *316701.0* | *217958.5* | *68.8* | | - *ճանապարհաշինություն* | *22800.0* | *16433.6* | *72.1* | | - *ջրամատակարարում* | *108204.8* | *104948.4* | *97.0* | | - *փողոցային լուսավորություն* | *0* | *0* | *0* | | - *գյուղատնտեսություն* | *17057.0* | *15145.2* | *88.8* | | *-* Բնակարանային շինարարություն | *0* | *0* | *0* | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | |  |  | | --- | --- | | ***Ընթացիկ տարվա բյուջէ՝ 1153014,1 հազ . դրամ.***  ***Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:*** | ***Պլանը*** | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում*** *այդ թվում՝* | 1153014.1 | | - *Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | 1153014.1 | | - *սեփական եկամուտներ* | 283920.1 | | *- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | 210000.0 | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,*** *որից՝* | 1248395.5 | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | 1159014.1 | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | 299381.4 | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,****որից՝* | **299381.4** | | *-գյուղատնտեսություն* | 1000.0 | | *-ճանապարհաշինություն* | 215531.4 | | *-բնակարանային շինիարարություն* | 33000.0 | | *-ջրամատակարարում, ջրահեռացում* | 4500.0 | | *-տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում* | 4000.0 | | *-Գույքի ձեռքբերում* | 13000.0 | |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` **2170422.5 հազ. դրամ.** |
| Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` **2284152.5 հազ. դրամ.** |
| Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Ծրագրի իրականացման տարի 2025 թ.  Հազ. դրամ | Ծրագրի իրականացման տարվան  հաջորդող 2026 թ. տարի  հազ. դրամ | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,**  այդ թվում՝ | 2170422.5 | 2284152.5 | | - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 1160422.5 | 1244152.5 | | - Սեփական եկամուտներ | 291328.9 | 305128.5 | | - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 1010000.0 | 1040000.0 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի,** որից՝ | 2170422.5 | 2284152.5 | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 1160422.5 | 1244152.5 | | - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 1010000.0 | 1040000.0 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի, որից՝** |  |  | | - ճանապարհաշինություն | 1124358.7 | 1300000.0 | | - ջրամատակարարում, ջրահեռացում | 160000.0 | 200000.0 | | - փողոցային լուսավորություն | - | 25000.0 | | - գյուղատնտեսություն | - |  | | -Բնակարանային շինարարություն | 115000.0 | 120000.0 | | - |  |  | | **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝**  /*ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար*  *համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/* | 1559358.7 |  | | - ճանապարհաշինություն | 1124358.7 | 1300000.0 | | ջրամատակարարում/ջրահեռացում | 160000.0 | 200000.0 | | - փողոցային լուսավորություն | - | 25000.0 | | - գազամատակարարում | - |  | | - նախադպրոցական հաստատություններ | 275000.0 | 0.0 | | - հասարակական շենքեր |  |  | | - գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում | 40000.0 | 70000.0 | |  |  |  | |
| **Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում** | ***2023 թվականի հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը կազմել է 97 %, իսկ 2024 թվականին՝ 120%։*** |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով** |  |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝**  **- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ ———— դրամ**  **ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ** | *Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է* ***1,296,530,471*** *(մեկ միլիարդ երկու հարյուր իննսունվեց միլիոն հինգ հարյուր երեսուն հազար չորս հարյուր յոթանասունմեկ) ՀՀ դրամ* ***(100%)***  ***2,750,000*** *(երկու միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ*  *Ներառված է օբյեկտների նախագծման արժեքում:*  *Ներառված է ծրագրի ընդհանուր բյուջեում:*    *Ներառված է ծրագրի ընդհանուր բյուջեում:* |
| ***Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը*** | ***713,091,759*** *(յոթ հարյուր տասներեք միլիոն իննսունմեկ հազար յոթ հարյուր հիսունիննը) ՀՀ դրամ (****55%****)։* |
| ***Այլ ներդրողներ*** |  |
| ***Ծրագրի իրականացման տևողությունը*** | *Սկիզբը 01.05.2025 թ. տևողությունը՝ 150 օր․* |
| ***Ծրագրի ծախսերը*** | *Մանրամասն ներկայացնել ծախսերը` կցելով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը: Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը պետք է լինեն իրատեսական, ֆինանսական հաշվարկները և նախահաշիվները` հնարավորինս հստակ, հիմնավոր և մանրամասն: Սարք-սարքավորումների ձեռքբերման դեպքում ներկայացնել հնարավորինս հստակ, հիմնավոր և մանրամասն տեխնիկական բնութագրերը, ֆինանսական գնահատականները և առնվազն երեք կազմակերպությունների կողմից տրված գնահարցումները:* |
|  |  |

Անիավա

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | *Անի համայնքի Սարակապ բնակավայրի խմելու ջրի համակարգի կառուցում, սահմանամերձ Բագրավան բնակավայրից Անիավան-Անիպեմզա բնակավայրերը սնուցող ջրատարի անցկացում։* |
| **Մարզ** | *ՀՀ Շիրակի մարզ* |
| **Համայնքը /համայնքները** | *Անի համայնք Սարակապ, Բագրավան, Անիավան, Անիպեմզա բնակավայրեր* |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | *Անի համայնքի Սարակապ բնակավայրը մարզկենտրոնից գտնվում է 35 կմ, իսկ մայրաքաղաք Երևանից՝ 130 կմ հեռավորության վրա:*  *Բագրավան բնակավայրը մարզկենտրոնից գտնվում է 40 կմ, իսկ մայրաքաղաք Երևանից՝ 117 կմ հեռավորության վրա:*  *Անիավան բնակավայրը մարզկենտրոնից գտնվում է 45 կմ, իսկ մայրաքաղաք Երևանից՝ 112 կմ հեռավորության վրա:*  *Անիպեմզ բնակավայրը մարզկենտրոնից գտնվում է 53 կմ, իսկ մայրաքաղաք Երևանից՝ 104 կմ հեռավորության վրա:* |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | *2024 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքի հաշվառված բնակչություն թիվը կազմում է 23058 մարդ,*  *Սարակապ բնակավայրի բնակչության թիվը՝ 598 մարդ։*  *Բագրավան բնակավայրի բնակչության թիվը՝ 812 մարդ։*  *Անիավան բնակավայրի բնակչության թիվը՝ 342 մարդ։*  *Անիպեմզա բնակավայրի բնակչության թիվը՝ 418 մարդ։* |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | *Բագրավան, Անիպեմզա* |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | *-* |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | *Առկա է. ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերը հաստատվել են 2022 թ.* |
| **Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝**  **- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,**  **- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,**  **- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,**  **- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | *Անի համայնքի 19* *բնակավայրերից 10-ը /Շիրակավան, Լուսաղբյուր, Իսահակյան, Աղին, Սարակապ, Ջրափի, Հայկաձոր, Բագրավան, Անիավան և Անիպեմզա/ չունեն կենտրոնացված ջրամատակարարում, իսկ մասնակի կոյուղի ունեն Մարալիկ, Ձորակապ, Շիրակավան, Իսահակյան, Ջրափի և Աղին բնակավայրերը։*  *Ջրամատակարարման համակարգից օգտվում են համայնքի բնակչության 83%-ը, իսկ ջրահեռացման համակարգերից 44 %-ը: Համայնքի բնակչության ջրամատակարարման տևողությունը կազմում է օրական 14-24 ժամ։*  *Անի hամայնքի բոլոր բնակավայրերը գազաֆիկացված են և բնական գազից օգտվում են ազգաբնակչության 75 %-ը։*  *Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 44464,68 հա, որից գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են 39021.85 հա, վարելահողեր՝ 14950.91 հա: Համայնքի ոռոգելի վարելահողերը կազմում են 913.7 հա, տեսակարար կշիռը՝ 6.1 %, որից օգտվում են բնակչության միայն 12 %-ը:*  *Համայնքի բնակավայրերում փողոցների գիշերային (արտաքին) լուսավորության ցանցն ապահովում է համայնքի անհրաժեշտ գիշերային լուսավորության ծածկույթի 65 %-ը։ Համայնքի բնակավայրերում առկա փողոցների գիշերային լուսավորության 79%-ը ԼԵԴ տիպի* *էներգախնայող լուսատուներ են։* |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | ***Բաղադրիչ-1***  *Ծրագրով նախատեսվում Անի համայնքի Սարակապ բնակավայրում կառուցել խմելու ջրի ներտնտեսային համակարգ։ Վերականգնել օրական կարգավորման 2 ջրամբարները, անցկացնել Դ 63մմ -Դ160մմ․* ***5867******գծ․մ*** *ընդհանուր երկարության ներքին ցանց, տեղադրել կարգավորիչ փականներ և ջրաչափական սարքեր։*  *2022 թվականին սուվենցիոն ծրագրի շրջանակներում Սարակապ բնակավայրին խմելու ջրի մատակարարում ապահովելու համար Անի համայնքի Աղին բնակավայրի տարածքում հորատվել է խորքային հոր և տեղադրվել է 66 Կվտ հզորության խորքային պոմպ, անցկացվել է Դ 160մմ տրամաչափի 351 գծ․ մետր և Դ110մմ տրամաչափի 1870 գծ․մ երկարության խողովակաշարեր։ 2024 թվականին պետական ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է Դ-110 մմ տրամաչափի 2900 գծ․ մ․ երկարության ջրատար և*  *Սարակապ բնակավայրի խմելու ջրի մատակարարումն իրականացվում է բնակավայրում առկա միակ բնական աղբյուրի միջոցով, որի որակական հատկանիշները չեն համապատասխանում պահանջվող չափորոշիչներին։ Աղբյուրի ցածր թողունակությունը չի բավարարում բնակչության խմելու, կենցաղային և անասնապահության պահանջները։ Բնակչությունը բնական աղբյուրից ջուրը տեղափոխում են դույլերի և սայլակների միջոցով։ Բնակավայրը չունի ջրամատակարարման ներտնտեսային ցանց։ Խորհրդային տարիների կառուցվել և անավարտ է թողնվել 250 խոր․մ տարողության օրական կարգավորման 2 ջրամբարները։*  ***Բաղադրիչ-2***  *Ծրագրով նախատեսվում է Բագրավան բնակավայրում գործող խորքային հորի ջրաղբյուրից անցկացնել Անիավան և Անիպեմզա բնակավայրերը սնուցող Դ 125-160 մմ տրամաչափի* ***6470 գծ․*** *մետր ընդհանուր երկարության նոր ջրատար։ Վերանորոգել Անիավան բնակավայրի 300 խոր․ մետր և Անիպեմզա բնակավայրի 500 խոր․ մետր տարողության օրական կարգավորման ջրամբարները, տեղադրել կարգավորիչ և հետադարձ փականներ։*  *Բագրավան-Անիավան-Անիպեմզ բնակավայրերը սնուցող ջրատարը կառուցվել է 1980-ական թվականին և երբևէ նորոգման չի ենթարկվել։ Խողովակաշարի քայքայվածության պատճառով հաճախակի են դարձել ջրագծի վթարները և տևական ժամանակով ընդհատվում են բնակավայրերի ջրամատակարարումը։ Չի պահպանված խողովակաշարի առանձին հատվածների տեղադրվածության անհրաժեշտ խորություն։* |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | *Ծրագրի իրականացման արդյունքում Անի համայնքի Սարակապ, Անիավան և Անիպեմզա բնակավայրերը կապահովվի շուրջօրյա անխափան ջրամատակարարմամբ։*  ***Ծրագրի ակնկալվող արդյունքներն են՝***   * *Կբարելավվի Սարակապ, Անիավան և Անիպեմզա բնակավայրերի 1358 բնակչության կենցաղային և սանիտարա-հիգիենիկ պայմանները․* * *Կթեթևանա հատկապես կանանց ջուր տեղափոխելու ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը․* * *Կզարգանա անասնապահությունը․* * *Կհիմնվեն մրգատու այգիներ և բանջարանոցներ․* * *Կկանխվի գյուղական բնակավայրերի բնակչության արտահոսքը․* |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | * *Ջրամատակակարման համակարգերի պոմպակայանների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն և փորձարկում։* * *Առկա խողովակաշարերի և ՕԿՋ-երի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն, կատարվելիք աշխատանքների ծավալի հաշվարկում և տեխնիկական բնութագրի կազմում:* * *Համապատասխան որակավորում ունեցող կազմակերպությանը տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության պատվիրում, համապատասխան եզրակացությունների ստացում:* * *Հանրային լսումների անցկացում:* * *Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում։* * *Տեխնիկական պայմանների ապահովում:* * *Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթների կազմակերպում:* * *Մրցույթի արդյունքների ամփոփում, մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության, ինչպես նաև տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ համապատասխան պայմանագրերի կնքում։* * *Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում։* * *Աշխատանքների ընթացքի և որակի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանության պարբերաբար ստուգում։* * *Ըստ անհրաժեշտության՝ կապալառուի կողմից իր միջոցների հաշվին, տեխնիկական հետազոտությունների ու փորձարկումների իրականացում։* * *Ֆինանսական ներդրման համայնքային մասնաբաժնի համաֆինանսավորման ապահովում։* * *Աշխատանքների հանձնում-ընդունում և շինարարական օբյեկտների ավարտական ակտի (շահագործման թույլտվություն) ձևակերպում։* |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | Ծրագրով նախատեսված ծախսերը կապիտալ բնույթի են: Ծրագրի իրականացման, գնումների գործընթացի կազմակերպման արդյունքում ձևավորված վերջնական արժեքի չափով կավելանա համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցի հաշվեկշռային արժեքը:  Ծրագրի իրականացման արդյունքում Անի համայնքի Սարակապ, Անիավան և Անիպեմզա բնակավայրերը կապահովվի շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ։ |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | *Ծրագրի ուղղակի շահառուներ են Անի համայնքի Սարակապ բնակավայրի 138, Անիավան բնակավայրի 80 և Անիպեմզա բնակավայրի 134 տնային տնտեսություննեը /բնակրության ընդհանուր թիվը՝ 1358 մարդ/։*  *Ծրագրի իրականացման արդյունքում ջրի կորուստները կնվազեցվեն 98 տոկոսով։ Կընդլայնվեն համայնքի սեփականություն հանդիսացող ջրատնտեսական համակարգերի ցանկը։*  *Բնակավայրերի բոլոր բնակիչները ստանալու են ուղղակի օգուտ ծրագրի իրականացումից:* |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | *Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում բնակավայրում կստեղծվի 20-25 ժամանակավոր բանվորական և մասնագիտական աշխատատեղեր:*  *Ծրագրի իրականացման արդյունքում կստեղծվի հիմնական երկու նոր աշխատատեղ /ջրագծ փականագործ/:* |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն` 1048246.7 հազ. դրամ   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ***Պլանը /Հազար դրամ/*** | ***Փաստացի /Հազար դրամ/*** | ***Տոկոսը*** % | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները*** *այդ թվում՝* | *1048246.7* | *1017048.6* | *97.0* | | *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | *904061.6* | *890455.7* | *98.5* | | *- Սեփական եկամուտներ* | *272723.8* | *262492.9* | *96.2* | | *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | *202901.1* | *183967.9* | *90.7* | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,*** *որից՝* | *1138290.1* | *1011710.6* | *88.9* | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | *905305.1* | *859209.2* | *94.9* | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | *291701.0* | *209876.4* | *71.9* | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,****որից՝* | *316701.0* | *217958.5* | *68.8* | | - *ճանապարհաշինություն* | *22800.0* | *16433.6* | *72.1* | | - *ջրամատակարարում* | *108204.8* | *104948.4* | *97.0* | | - *փողոցային լուսավորություն* | *0* | *0* | *0* | | - *գյուղատնտեսություն* | *17057.0* | *15145.2* | *88.8* | | *-* Բնակարանային շինարարություն | *0* | *0* | *0* | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | ***Ընթացիկ տարվա բյուջէ՝ 1153014,1 հազ*** *.* ***դրամ.*** *Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:*   |  |  | | --- | --- | |  | ***Պլանը*** | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում*** *այդ թվում՝* | 1153014.1 | | - *Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | 1153014.1 | | - *սեփական եկամուտներ* | 283920.1 | | *- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | 210000.0 | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,*** *որից՝* | 1248395.5 | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | 1159014.1 | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | 299381.4 | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,****որից՝* | **299381.4** | | *-գյուղատնտեսություն* | 1000.0 | | *-ճանապարհաշինություն* | 215531.4 | | *-բնակարանային շինիարարություն* | 33000.0 | | *-ջրամատակարարում, ջրահեռացում* | 4500.0 | | *-տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում* | 4000.0 | | *-Գույքի ձեռքբերում* | 13000.0 | |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` **2170422.5 հազ. դրամ.** |
| Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` **2284152.5 հազ. դրամ.** |
| Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Ծրագրի իրականացման տարի 2025 թ.  Հազ. դրամ | Ծրագրի իրականացման տարվան  հաջորդող 2026 թ. տարի  հազ. դրամ | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,**  այդ թվում՝ | 2170422.5 | 2284152.5 | | - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 1160422.5 | 1244152.5 | | - Սեփական եկամուտներ | 291328.9 | 305128.5 | | - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 1010000.0 | 1040000.0 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի,** որից՝ | 2170422.5 | 2284152.5 | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 1160422.5 | 1244152.5 | | - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 1010000.0 | 1040000.0 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի, որից՝** |  |  | | - ճանապարհաշինություն | 1124358.7 | 1300000.0 | | - ջրամատակարարում, ջրահեռացում | 160000.0 | 200000.0 | | - փողոցային լուսավորություն | - | 25000.0 | | - գյուղատնտեսություն | - |  | | -Բնակարանային շինարարություն | 115000.0 | 120000.0 | | - |  |  | | **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝**  /*ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար*  *համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/* | 1559358.7 |  | | - ճանապարհաշինություն | 1124358.7 | 1300000.0 | | ջրամատակարարում/ջրահեռացում | 160000.0 | 200000.0 | | - փողոցային լուսավորություն | - | 25000.0 | | - գազամատակարարում | - |  | | - նախադպրոցական հաստատություններ | 275000.0 | 0.0 | | - հասարակական շենքեր |  |  | | - գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում | 40000.0 | 70000.0 | |  |  |  | |
| **Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում** | ***նախորդ տարվա  հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը 97․0 %*** |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով** |  |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝**  **- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ ———— դրամ**  **ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ** | ***Ըստ նախնական հաշվարկների ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 194,520,245*** *(մեկ հարյուր ինսունչորս միլիոն հինգ հարյուր քսան հազար երկու հարյուր քառասունհինգ) ՀՀ դրամ* ***(100%)***  ***1,177,000*** *(մեկ միլիոն մեկ հարյուր յոթանասունյոթ հազար) դրամ*  ***Ներառված է օբյեկտների նախագծման արժեքում***  ***Ներառված է ծրագրի ընդհանուր բյուջեում***  ***Ներառված է ծրագրի ընդհանուր բյուջեում***  ***180,000 /մեկ հարյուր ութսուն հազար/*** |
| ***Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը*** | ***48,630,062*** *(քառասունութ միլիոն վեց հարյուր երեսուն հազար վաթսուներկու) ՀՀ դրամ (****25%****)* |
| ***Այլ ներդրողներ*** | *-* |
| ***Ծրագրի իրականացման տևողությունը*** | *Սկիզբը 01.05.2025 թ. Տևողությունը՝ 150 օր* |
| ***Ծրագրի ծախսերը*** | *Մանրամասն ներկայացնել ծախսերը` կցելով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը: Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը պետք է լինեն իրատեսական, ֆինանսական հաշվարկները և նախահաշիվները` հնարավորինս հստակ, հիմնավոր և մանրամասն: Սարք-սարքավորումների ձեռքբերման դեպքում ներկայացնել հնարավորինս հստակ, հիմնավոր և մանրամասն տեխնիկական բնութագրերը, ֆինանսական գնահատականները և առնվազն երեք կազմակերպությունների կողմից տրված գնահարցումները:* |

ն

ինչպես նաև երեխաների հաճախելիության վրա։ Հանդերձարանի կառուցումը

**Անի համայնքի 2025թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.**

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2025 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2025

թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝** Համայնքը բարեկարգ, էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող, բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 2.5 | 2 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտները հազ. դրամ | 284 | 337 |
| Նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը, որոնցից՝ հավանական է | 15 | 30 |
| կին | 9 | 17 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ), այդ թվում՝ | 23175 | 23400 |
| կին | 11281 | 11406 |
| տղամարդ | 11894 | 11994 |
| Գործազրկության մակարդակը համայնքում (մարդ), որից՝ | 313 | 280 |
| կին | 209 | 190 |
| տղամարդ | 104 | 90 |
| Գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածները, որից՝ | 9500 | 10000 |
| կին | 3150 | 3500 |
| տղամարդ | 6350 | 6500 |
| Ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածները, որից՝ | 832 | 840 |
| կին | 396 | 420 |
| տղամարդ | 436 | 420 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | | **Վերջնական արդյունքի՝** | | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | |  | |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, %, որից | 70 | | 80 |
| կին | 35 | | 40 |
| տղամարդ | 35 | | 40 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % որից | 3 | | 4 |
| կին | 2 | | 2 |
| տղամարդ | 1 | | 2 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 25 | | 26 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, %, որից՝ | 90 | | 95 |
| կին | 95 | | 99 |
| տղամարդ | 85 | | 90 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում, քաղաքացիական պաշտպանություն** | | | | | |
| Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | Տարհանման պլանի առկայություն, պատասխանատուների նշանակում, | | այո | | այո |
| Փորձնական տարհանումների կազմակերպում | | 2 | | 4 |
| Ազդանշանային համակարգերի առկայություն | | այո | | այո |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն** | | | | | |
| Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների առկայություն, այո, ոչ | | այո | | այո |
| Տրամադրված աջակցության գումար,հազ. դրամ | | 500.0 | | 600.0 |
| Սելավատարների մաքրման աշխատանքների իրականացում աշնանը և գարնանը՝ օգտագործելով համայնքի տեխնիկան, հազ. դրամ | | 400.0 | | 500.0 |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** | | |  | |  |
| Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, %, որից  կին  տղամարդ | 0 | | 2  1  1 |
| Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, %, որից  կին  տղամարդ | 2 | | 3  1,5  1,5 |
| Ոչխարաբուծության խթանման նպատակով նոր ցեղատեսակների բուծման համար նախադրյալների ստեղծում, նոր ցեղատեսակի ոչխարների թվի ավելացում | 4 | | 5 |
| Կարտոֆիլի մշակության խթանում | | Կարտոֆիլի ցանքատարածությունների ավելացում՝ հա | 90 | | 95 |
| Գյուղատնտեսական տրակտորից ստացվող եկամուտ, հազ, դրամ | 0 | | 100,0 |
| Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում | | Կարկտահարույունից պաշտպանված ցանքատարածություններ, հա | 10000 | | 11000 |
| **Ոլորտ 5.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | |  | |  |
| Ստեղծել անասբաբուժության և բուսսանիտարիայի զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | Անասնաբուժական կետերի քանակը | 6 | | 8 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | |  | |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների վիճակը | | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 8 | | 10 |
| Ճանապարհների պահպանմանն ուղղված գումարի չափը, հազ. դրամ | 14000,0 | | 17000,0 |
| JSB էքսկավատոր | | Համայնքի միջոցներով կատարված ճանապարհների հարթեցման, ձյան մաքրման հետևանքով առաջացած տնտեսումը, հազ/ դրամ |  | | 2000,0 |
| Ավելացած աշխատատեղերի թիվը | 1 | | 2 |
| **Ոլորտ 7.** **Տնտեսական հարաբերություններ այլ դասերին չպատկանող /զարգացման բազմանպատակ ծրագրեր/** | | |  | |  |
| Գործազրկության նվազման. աշխատաշուկայում անմրցունակ կանանց կարողությունների զարգացման, գործարար միջավայրի ստեղծման, մոռացվող արհեստների կյանքի կոչման, աշխատանքային և նյութական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով արհեստագործական դասընթացների կազմակերպում | Կարպետագործության և թաղիքագործության դասընթացների կազմակերպում, այո, ոչ | | - | | ոչ |
| Ստեղծված խմբերի թիվը | | - | | - |
| Դասընթացներին մասնակցած կանանց թիվը | | 25 | | 50 |
| **Ոլորտ 8.** **Առևտուր և ծառայություններ** | | |  | |  |
| 2024 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | |
| **Ոլորտ 9.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | |  |  | |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 3 բնակավայրերում իսկ աղբամանների ձեռք բերումից հետո, նաև բոլոր 17 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %որից | | 85 | 90 | |
| կին | | 45 | 45 | |
| տղամարդ | | 40 | 45 | |
| Աղբամանների թիվը | | 221 | 650 | |
| Աղբավայրերի ցանկապատում, ցանկապատված աղբավայրերի թիվը | |  | 1 | |
| **Ոլորտ 10. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | |  |  | |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, %, որից՝ | 58 | 65 | |
| կին |  | 60 | |
| տղամարդ |  | 60 | |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, %, որից՝ | 50 | 70 | |
| կին |  | 70 | |
| տղամարդ |  | 70 | |
| Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը միջբնակավայրային ճանապարհների վիճակից, %, որից՝ | 30 | 55 | |
| կին |  | 55 | |
| տղամարդ |  | 55 | |
| **Ոլորտ 11. Հողօգտագործում** | | |  |  | |
| 2024թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ | | |  | Չօգտագործվող վարելահողերի մշակման համար նախադրյալների ստեղծում | |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | | |  |  | |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական  կրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 4 | 7 | |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % որից`  կին  տղամարդ | 70 | 70  40  30 | |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 30 | 35 | |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թիվը որից՝  աղջիկ  տղա | 1000 | 1200  600  600 | |
| Քարաբերդ բնակավայրում նախադպրացական կրթության ապահովում 50 երեխայի համար, որից՝  աղջիկ  տղա |  | 50  24  26 | |
| Մարալիկ բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ապահովում, 120 երեխայի համար, որից՝  աղջիկ  տղա | 120 | 240  124  116 | |
|  |  |  | |
| Մանկապարտեզների ավելացման հետևանքով նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը, որից՝ որից՝  կին  տղամարդ | 0 | 35  32  3 | |
|  |  |  | |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | |  |  | |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 40 | 50 | |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ, % որից  կին  տղամարդ | 1 | 4  3  1 | |
| Սառնաղբյուր բնակավայրում մշակույթի տան վերանորոգում, անհրաժեշտ գույքի ձեռք բերում | | Բնակավայրում մշակույթի տան առկայություն | ոչ | այո | |
| Ձիթհանքով բնակավայրում հանդիսությունների տան կապիտալ վերանորոգում և կահավորում | | Հանդիսությունների տան առկայություն | ոչ | այո | |
| **Ոլորտ 14. Առողջապահություն** | | |  |  | |
| 2024 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ | | | | | |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | |  | |  |
| Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | 30 | | 40 |
| Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը, որից՝  աղջիկ  տղա | 275  25  250 | | 400  44  376 |
| Մարզադահլիճ հաճախող բնակիչների թիվը, որից՝  կին  տղամարդ | 25  5  20 | | 30  6  24 |
| Մարզային միջոցառումներին ներգրավված տարեցների թիվը  կին  տղամարդ | 15  6  9 | | 50  21  29 |
| **Ոլորտ 16.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | | |  | |  |
| Համայնքի միայնակ ծերերի կենցաղայնի խնամքի իրականացում | | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների թիվը, որից՝  կին  տղամարդ | 40  28  12 | | 70  43  27 |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | Անապահով ընտանիքներին սոցիալական աջակցության տրամադրում, հազ. դրամ | 12000.0 | | 17000.0 |
| Նպաստել համայնքահեն  ծառայությունների զարգացմանը, որոնք  բավարարում են հաշմանդամություն  ունեցող երեխաների անհատական  կարիքները՝ ներառյալ  առողջապահություն, կրթություն և  սոցիալական ներառում | | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | ոչ | | այո |
| Աջակցություն ստացած երեխաների թիվը, այդ թվում՝  աղջիկ  տղա | - | | 8  5  3 |
| Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման ծավալի աճ, % | 30 | | 33 |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** | | |  | |  |
| 2024 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ  Նախատեսվում է համագործակցության հուշագրերի ստորագրում ՀՀ տուրիստական օպերատորների հետ: | | | | | |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | |  | |  |
| 2024 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | Ավագանու արտագնա նիստերի թիվը | | 0 | | 3 |
| Բնակիչների հետ հանդիպումների թիվը | | 10 | | 16 |
| Անցկացված հանրային լսումների թիվը | | 3 | | 8 |
| Հանրային լսումներին մասնակցած բնակիչների թիվը, այդ թվում | | 65 | | 80 |
| կին | |  | | 10 |
| տղամարդ | |  | | 70 |
| Լուսաբանված ավագանու նիստերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ | | 100 | | 100 |

**Համայնքի 2025թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԱՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 900.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **900.0** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| 1. | Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | 50.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **50.0** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| 1. | Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | 700.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **700.0** | - |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
|  | Ձեռք բերված գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | 200.0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում | 100.0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Հակակարկտային կայանների պահպանում և շահագործում | 1700,0 |  |
| **Ընդամենը** | | **2000,0** | **-** |
| **Ոլորտ 5. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
|  | Անասնաբուժական կետերի պահպանում | 200.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **200.0** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
|  | Համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 2000,0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրմանաշխատանքների իրականացում | 1000,0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **3000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 7. Տնտեսական հարաբերություններ /կանանց տնտեսական ակտիվության բարձրացում/** | | 950,0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ոլորտ 8.** **Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
| 1. | 2024 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **950.0** | **-** |
| **Ոլորտ 9.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
|  | Համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 90000.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **90000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 10. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | 3000.0 | Մարալիկ․Անիպեմզա, Գուսանագյուղ |
|  | Համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 7540.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **10540.0** |  |
| **Ոլորտ 11. Հողօգտագործում** | |  |  |
|  | 2024 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ | **980.0** |  |
| **Ընդամենը** | | **980.0** | **-** |
| **Ոլորտ 12.** **Կրթություն** | |  |  |
|  | Համայնքի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 102000.0 | Լանջիկ, Մարալիկ, Ձիթհանքով, Սառնաղբյուր |
|  | Բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | - | - |
| **Ընդամենը** | | **102000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
|  | Բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում | 15000.0 | 18188.0 |
| 2. | Մշակութային միջոցառումների իրականացում | 12000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| 3 | Սառնաղբյուր բնակավայրում մշակույթի տան վերանորոգում | 3000,0 |  |
| 4 | Գուսանագյուղ բնակավայրում հանդիսությունների սրահի վերանորոգում | 600,0 |  |
| 3 | Զբոսայգու վերանորոգում | 1400,0 |  |
| **Ընդամենը** | | **32000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 14. Առողջապահություն** | |  |  |
|  | 2024 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
|  | Համայնքի բնակավայրում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում | 7000,0 | Մարալիկ |
|  | Մարզադպրոցի վերանորոգում և գույքի ձեռք բերում | 3000,0 | Մարալիկ |
| **Ընդամենը** | | **10000,0** | **-** |
| **Ոլորտ 16.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 15000.0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Համայնքի միայնակ ծերերի կենցաղային խնամքի ծառայությունների իրականացում | 800.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **15800.0** | **-** |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** | | | |
|  | 2024 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ | 400.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **400.0** | - |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
|  | 2024 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | 0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ընդհանուրը** | | **269520** | **-** |

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | | **Ծրագրի անվանումը** | | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | **ԱՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Գյուղատնտեսություն և բնապահպանություն** | | |  | |  | |
| 1. | Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում | | 7200.0 | | Ընդհանուր համայնքային | |
| 2. | Աղբատար մեքենայի ձեռքբերում 20մ3 | | 40000.0 | | Ընդհանուր համայնքային | |
| 3. | Արոտավայրերի ջրարբիացում | | 20000,0 | | Ընդհանուր համայնքային | |
| 4. | Աղբավայրերի տարածքում ավտոլվացման և պահակային ծառայության կետերի կառուցում | | 50000,0 | | Ընդհանուր համայնքային | |
| 5. | Բնակավայր մտնող ճանապարհահատվածի վերանորոգում, մայթերի կառուցում | |  | |  | |
| **Ընդհանուրը** | | | **117200.0** | | **-** | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| 1. | Ջրահեռացման համակարգի կառուցում | | 25000.0 | | Ընդհանուր համայնքային | |
| 2. | Ջրամատակարարման համակարգի արդիականացում | | 35000.0 | | Ընդհանուր համայնքային | |
| 3, | Դեկորատիվ ծառերի ձեռքբերում | | 30000.0 | | Ընդհանուր համայնքային | |
| 4. | Հասարակական զուգարանի ձեռքբերում | | 20000.0 | | Ընդհանուր համայնքային | |
| 5. | Փողոցային լուսաավորության ցանցի բարելավում | | 35000.0 | | Ընդհանուր համայնքային | |
| 6. | Սանմաքրման բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկայի ձեռքբերում | | 40000.0 | | Ընդհանուր համայնքային | |
| 7. | Բազմաբնակարան շենքերի բակային հատվածների հինանորոգում և կահավորում | | 70000.0 | | Մարալիկ բնակավայր | |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն** | | | | | | |
| 1. | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության (ՆՈՒՀ) մասնակի վերանորոգում | | 3000.0 | | Ձիթհանքով բնակավայր | |
| 2 | Գուսանագյուղ բնակավայրի մշակույթի տան վերանորոգում | | 30000.0 | | Գուսանագյուղ բնակավայր | |
| 3 | Սառնաղբյուր բնակավայրի մանկապարտեզի վերանորոգում | | 40000.0 | | Սառնաղբյուր բնակավայր | |
| 4 | Աղին բնակավայրի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում և կահավորում | | 5000.0 | | Աղին բնակավայր | |
| 5 | Մարզդպրոցի ընթացիկ վերանորոգում, նոր գույքի ձեռք բերում | | 40000.0 | | Մարալիկ բնակավայր | |
| **Ընդհանուրը** | | | **490200.0** | |  | |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 70% * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 3% * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 24.6% * ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 95% | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, 15% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը 110 2. Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը, 8 3. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 4% 4. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր 5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո 6. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի թիվը` 3 7. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2 %-ով 8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 80% 9. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում 3. Համայնքապետարանի և Սարակապ, Իսահակյան, Լուսաղբյուր, Ջրափի, Անիավան, Ձիթհանքով, Աղին, Անիպեմզա բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման աշխատանքնրի իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 86751,7 հազ. դրամ 2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայողներ՝ 56 3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1 4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 115 7. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք http://anicity.am 8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր 2 | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում, քաղաքացիական պաշտպանություն** | | | | | |
| Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչները, որոշ չափով, պաշտպանված են, գիտեն ինչպես վարվել տագնապների դեպքում։ Համայնքն ունի անհրաժեշտ հմտություններ և ռեսուրսներ բնակչությանը տարհանելու կամ ապաստանելու համար։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1, Տարհանման պլանի առկայություն,  2, վերապատրաստում անցած մասնագետներ  3, Շչակների առկայություն համայնքի 4բնակավայրերում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն­ներ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի հետագա վերապատրաստում, 2. Փորձնական տագնապների անցկացում 3. Ապաստարանների կահավորում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1, Ապաստարանի համար շենքային պայմաններ  2, Համագործակցություն պետական մարմինների հետ | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն** | | | | | |
| Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1, Բնակիչները և համյքի աշխատակիցները գիտեն ինչ միջոցառումներ ձեռնարկեն արտակարգ իրավիճակներում  2, Առկա է անհրաժեշ նյութական բազա, բնակչությանն անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալու համար  3, Ստեղծված են պայմաններ կանխատեսելի աղետները կանխելու համար | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1, Տարհանման պլանի առկայություն,  2, վերապատրաստում անցած աշխատակազմ և համայնքի բնակիչներ  3, Արտակարգ իրավիճակներում անհրաժեշտ նյութերի առկայություն  4, տուժված բնակիչներին օգնության տրամադրում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների հետագա վերապատրաստումներ 2. Փորձնական իրավիճակների ստեղծում և միջոցառումների անցկացում համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների մասնակցությամբ 3. Սելավատարների մաքրում աշնանը և գարնանը համայնքի տեխնիկայով և համայնքի աշխատուժով 4. Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների կազմում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1, Համայնքի բյուջեի միջոցներ 700,0 հազ, դրամ  2, Համագործակցություն պետական մարմինների հետ  3, Սելավատարների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկա | | | |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% * Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1% | | | |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների տեղադրման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Խթանել հողագործության զարգացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, 3% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Հողագործությանզարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 65% * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1% * Հակակարկտային կայանի առկայություն, այո | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն­ներ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Հակակարկտային կայանի գնման և պահպանման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Կայանների ձեռք բերման համար ֆինանսական աղղբյուրներ գտնելու համար ծրագրի կազմում : * Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր 2 * Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 7 * Համայնքի հողային հաշվեկշիռ * Հակակարկտային կայանի տեղադրման համար անհրաժեշտ տարածքների առկայություն, այո * Գույքի կառավարման պլան | | | |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ավելացնել մշակովի ցանքատարածություն­ները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, 50% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Ցանքատարածություն­ների ավելացման համար առկա է բավարար քանակությամբ գյուղ. տեխնիկա։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ,65% * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 3% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի * Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը * Հացահատիկի անկորուստ հավաքում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 200 հազ. դրամ * Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 7 * Գույքի կառավարման պլան | | | |
| **Ծրագիր 4. Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ավելացնել մշակովի ցանքատարածությունների բերքատվությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ունենալ լիարժեք ինֆորմացիա հողատարածքների քիմիական կազմի մասին, * Մշակաբույսերի և պարարտանյութերի ճիշտ ընտրություն | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Բերքատվության աճ, | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ունենք բավարար ինֆորմացիա մշակվող հողատարածքների մասին, * Ցանքատարածությունների արդյունավետ տեղաբաշխում, * Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի ճիշտ ընտրություն: | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Աքրոքիմիական ծառայությունների ձեռք բերում: | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեից ֆինանսավորում 100,0 հազ,դրամ։ * Աշխատակազմի մասնագետներ: | | | |
| **Ոլորտ 5. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ստեղծել անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% * Կենդանիների անկման տոկոսի նվազում * Հիվանդ կենդանիներին ժամանակին անասնաբուժական օգնության ցուցաբերում * Կենդանիներին անհրաժեշտ դեղամիջոցների առկայության ապահովում | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ներհամայնքային ճանապարհների անցանելի պահելը և վիճակի բարելավում: | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 10 կմ * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 15% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ներհամայնքայինճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում,10 % * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 20% * Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր տանող ճանապարհներր պահել անցանելի վիճակում * Հանդամիջյան ճանապարհների հարթեցում և փոսաալցում 25 կմ * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը 10 կմ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի թվով 13 կավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 5 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 1 օր * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 2500 քմ * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 90 % | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Համայնքի բնակավայրերում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 90000 հազ. դրամ * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 5 * Աղբատար մեքենաների թիվը 1 * Աղբամանների թիվը 650 | | | |
| **Ոլորտ 10. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 90% * Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 80% * Ճանապարհների պահպանմանն ուղված բյուջետային միջոցներ, 10000,0 հազ, դրամ | | | |
| **Ծրագիր 1 Բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բնակավայրում ունենալ բարեկարգ զբոսայգի և վերանորոգված տանիքներով ու շքամուտքերով բազմաբնակարան շենքեր | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15% * Նորոգված շքամուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15% * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներից, 80% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները վերանորոգվել են * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են 4 * Զբոսայգու վիճակը, բավարար * Զբոսայգու բարեկարգման տևողությունը, 20 օր * Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը 40 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում 2. Բնակավայրի զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 64100 հազար դրամ * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են ընթացիկ նորոգման 8 * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը ենթակա են վերանորոգման 10 * Զբոսայգում խաղահրապարակների առկայություն | | | |

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Ա. ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ**

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017: [↑](#footnote-ref-1)